Gestion de projet :

5.1. Répartition des tâches :

Anthony Bucquet : Chef de groupe, supervise et corrige les codes. Lecture des fichiers .cif, gestion de l'interface.
Guillaume Grippari : Partie géométrie et OpenGL
Gwénaëlle Hamon : élaboration de la structure maille, achat du matériel (lunettes), communication et rédaction.
Arnaud Turin : Budget, partie géométrie.
Quentin Lataud : Gestion de la caméra, communication, rédaction.

Tout le groupe a participé à la finalisation du programme, aux derniers tests et à la recherche d'éventuels bugs.
5.2. Analyse du Gantt :
Lors de la réalisation du diagramme de Gantt (Annexe 2 : Diagramme de Gantt effectué après les recherches et la décision de la démarche à adopter), nous avions séparé les tâches en fonction des membres qui devaient les effectuer. En pratique, nous avons peu respecté la répartition initiale, non seulement car nous n'avions pas assez bien évalué les compétences de chacun : ainsi, certaines tâches ont mis plus de temps que prévu, et d'autres moins. Il fallait alors entammer les tâches suivantes selon les disponibilités de chacun, ce qui a entraîné un remaniement continu de la répartition des tâches. Mais les tâches étaient souvent terminées à temps selon les prévisions du diagramme. Nous avons juste eu un retard au niveau de la lecture des fichiers .cif qui s'est avérée bien plus compliquée qu'il n'en avait l'air, et qui empêchait ensuite de tester les nouvelles fonctions. Cependant, une fois la lecture rendue possible, tout s'est accéléré, et nous avons vite rattrappé le retard, car par chance les fonctions non testées fonctionnaient – ou presque.

5.3. Retour d'expérience :
Thème	Succès
Gestion du temps	Nous avions prévu assez large dans le diagramme de Gantt, afin de se permettre des retards liés à des imprévus.
Communication interne	Le forum, les rencontres hebdomadaires ainsi que le serveur commun (SVN) ont assuré une bonne communication.
Gestion des risques	Lors du choix d'utiliser des fichiers .cif, il y avait de fortes chances pour qu'on rencontre des problèmes au niveau de leur lecture. Cela nous a ralenti, mais prendre ce risque a permis de pouvoir adapter notre logiciel au plus grand nombre de mailles possibles.
Planification	Bonne planification, malgré un retard dû au changement de méthode de chargement des mailles (utilisation des fichiers .cif).
Aspects techniques / et scientifiques	Bonne recherche sur les méthodes d'affichage 3D (anaglyphes) / Grande progression en programmation pour ceux qui avaient un niveau plus faible.

Thème	Erreurs à éviter	Causes identifiées
Gestion de l'équipe projet	Devoir terminer la tâche d'un autre membre du groupe car il n'arrive pas à la terminer seul.	Mauvaise répartition des tâches en fonction des compétences.
Gestion du projet	Ne pas s'y prendre au dernier moment pour rédiger les rapports.	Nous ne voulions pas commencer à rédiger avant d'avoir atteint les objectifs prévus.

5.4. Apport personnel du projet :
5.5 Evaluation latérale